Основные результаты контрольного мероприятия «Проверка эффективного использования бюджетных средств, направленных на выполнение дорожно-ремонтных работ в муниципальных образованиях (выборочно) за 2015 год и истекший период 2016 года».

Основание для проведения контрольного мероприятия: Закон Кемеровской области от 29 сентября 2011 года №95-ОЗ «О контрольно-счетной палате Кемеровской области», Поручение Губернатора Кемеровской области.

Объект проверки: Управление жизнеобеспечения Администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа, Управление дорожного хозяйства и благоустройства администрации г. Кемерово, Управление финансирования отраслей жизнеобеспечения городского хозяйства администрации г. Кемерово.

# Цель контрольного мероприятия: анализ финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий по реконструкции, капитальному, текущему ремонту автомобильных дорог местного значения, правильность определения стоимости выполненных работ.

Проверяемый период деятельности: 2015 год и истекший период 2016 года.

Проверки проведены в трех муниципальных образованиях по шести объектам, сметная стоимость которых составила 65,3 млн. рублей.

На проверяемых объектах на основании актов, предоставленных ООО «Кузбассдорстрой» (протоколы испытаний проб асфальтобетона), определено:

- несоответствие образцов вырубки дорожного покрытия нормативным требованиям СНиП и ГОСТ, в том числе по зерновому составу минеральной части асфальтобетона и по физико-механическим свойствам (по показателям «водонасыщение» и «уплотнение»);

- несоответствие толщины асфальтобетонного покрытия, предусмотренной сметной документацией фактической толщине.

Что свидетельствует о некачественном выполнении работ и ненадлежащим осуществлении строительного контроля за ходом ведения ремонтных работ. Недоуплотнение и высокое водонасыщение асфальтобетона в процессе эксплуатации дорожного покрытия приводит к разрушению и снижению долговечности асфальтобетонного покрытия.

В соответствии с действующим законодательством муниципальными заказчиками применялись штрафные санкции к подрядным организациям за исполнение обязательств ненадлежащим образом, однако полного возмещения убытков, понесенных заказчиком, муниципальными образованиями не производилось.

По расчетам КСПКО сумма убытков, понесенных заказчиками, вследствие некачественного исполнения работ по проверяемым объектам, составила 3,1 млн. рублей.

Кроме того, по Беловскому городскому округу выявлено неправомерное включение в акты выполненных работ по текущему ремонту расходов на непредвиденные работы в сумме 0,25 млн. рублей, что не соответствует требованиям МДС 81-35.2004.

Решением коллегии в адрес объектов проверки направлены представления контрольно-счетной палаты.

С целью недопущения подобных ситуаций в муниципальных образованиях Кемеровской области информационные письма направлены в муниципальные районы и городские округа с изложением вышеприведенных нарушений и замечаний.

Информация о результатах контрольного мероприятия направлена Губернатору Кемеровской области, заместителю Губернатора Кемеровской области по жилищно-коммунальному и дорожному комплексу.

Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен в Совет народных депутатов Кемеровской области.